PROJET C :

Date de lancement : lundi 18 mai, Date de fin : vendredi 12 juin, Durée : 4 semaines

GANTT OF GANTT VIEW :

MARKETING : 18 mai -> 2 juin (16)

MANAGEMENT : 20 mai -> 22 mai (3)

DESIGN : 29 mai -> 3 juin (5)

DEVELOPMENT : 1 juin -> 12 juin (12)

PROJECT GANTT VIEW :

* Recherche d’informations 18 -> 19 mai
* Analyse de situation sur le marché 19 -> 21 mai
* Identifier notre cible 21 -> 22 mai
* Fixer notre promesse 25 -> 26 mai
* Gestion, cout et rentabilité 20 -> 22 mai
* Trouver un moyen de faire tester notre produit 25 -> 26 mai
* créer le slogan parfait pour notre produit 27 -> 28 mai
* définir notre politique de distribution 28 -> 29 mai
* définir notre politique de communication 1 -> 2
* concevoir une identité visuelle attrayante pour le produit 29 mai -> 3 juin
* Survey Editor 1 -> 12 juin
* Data Transfer 3 -> 9 12 juin
* Survey Analyzer 5 -> 11 12 juin

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | X |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| B |  | X | X | X |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| C |  |  |  | X | X | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| D |  |  |  |  |  | O | O | X | X |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| E |  |  | X | X | X | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| F |  |  |  |  |  | O | O | X | X |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| G |  |  |  |  |  | O | O |  |  | X | X |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| H |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  | X | X | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| I |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O | X | X |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| J |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | X | O | O | X | X | X |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |
| K |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |  |  |
| L |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  | X | X | X | O | O | X | X |  |  |  | O | O |  |  |
| M |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | X | O | O | X | X | X | X |  | O | O |  |  |
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |

‘X’ : durée des tâches

X : chemin critique

PROJET B :

Date de lancement : lundi 4 mai, Date de fin : vendredi 29 mai 1, Durée : 4 semaines

GANTT OF GANTT VIEW :

MARKETING : 4 mai -> 18 mai (14)

MANAGEMENT : 7 mai -> 10 mai (4)

DESIGN : 15 mai -> 20 mai (6)

DEVELOPMENT : 17 mai -> 29 mai (13)